## Slide 1: 基于 Spring Boot 的奇幻动物园预约管理系统的设计与实现
中期答辩汇报
可补充：姓名 / 学号 / 专业班级 / 指导教师 / 日期

## Slide 2: 课题背景与研究目标
面向动物园线上服务场景，解决信息分散、预约效率低、互动能力弱等问题。
构建一个集信息展示、预约购票、社区互动和后台管理于一体的平台。
提升游客获取信息、在线预约和园区管理的效率。

## Slide 3: 系统总体设计
架构：前后端分离。
前端：Vue3、Vite、Element Plus、Pinia、Vue Router。
后端：Spring Boot、MyBatis-Plus、Sa-Token、MySQL。
扩展能力：文件上传、富文本编辑、二维码支付模拟、定时任务、AI 问答接口。
角色：普通用户与管理员。

## Slide 4: 目前已完成的核心功能
用户与权限：注册、登录、退出登录、个人信息、密码修改。
信息展示：动物分类、动物信息、动物地点、公告、轮播图、生态保护资讯。
预约业务：门票管理、在线预约下单、订单查询与取消、库存联动。
社区互动：发帖、评论、点赞、收藏、举报。
内容扩展：旅游景点、旅游攻略、攻略分类与发布。

## Slide 5: 前台已完成页面
首页：轮播图、热门动物、热门帖子。
动物与地点：列表页、详情页、地图展示。
社区：帖子列表、帖子详情、发帖、我的帖子、我的评论、我的点赞、我的收藏。
攻略：攻略列表、详情、发布、我的攻略。
订单：门票预约、二维码支付模拟、我的订单。

## Slide 6: 后台已完成管理功能
用户管理、公告管理、轮播图管理。
动物分类、动物信息、动物地点管理。
论坛帖子、帖子分类、评论、点赞、收藏、举报管理。
生态保护资讯、旅游景点、旅游攻略、攻略分类管理。
门票管理、门票订单管理。

## Slide 7: 关键实现成果
已建立较完整的数据实体、控制器与业务服务。
已实现订单编号生成、库存扣减与取消返还。
已实现订单超时处理定时任务，具备进一步完善基础。
已集成 AI 问答前后端接口和浮动入口组件。
已支持图文内容发布与文件上传。

## Slide 8: 待完成的功能
完善数据统计分析模块，并接入后台首页图表展示。
继续优化前后端联调、异常处理和页面细节。
补充接口测试、功能测试和关键流程验证。
完成 AI 服务真实配置与效果调优。
同步推进论文撰写、截图整理和答辩材料收尾。

## Slide 9: 存在的困难与问题
业务模块较多，系统联调工作量较大。
部分前后端字段命名与展示逻辑仍需统一。
统计分析模块需要整合多业务表数据，设计复杂度较高。
AI 功能依赖外部接口与有效 API Key。
当前测试覆盖率不足，后续仍需补充。

## Slide 10: 目前完成情况评估
系统主体框架和主要业务功能已经搭建完成。
已完成用户、动物、地点、门票、订单、社区、资讯、攻略等主要模块。
未完全完成部分主要集中在统计分析、测试完善和细节优化。
结合路由、接口和业务实现情况，当前整体完成度约为 75% - 80%。

## Slide 11: 下一阶段计划
完成统计分析模块与后台首页整合。
完成剩余模块联调与异常问题修复。
优化界面细节与移动端适配。
完成 AI 配置、测试补充和论文收尾。
准备最终答辩演示环境与材料。

## Slide 12: 阶段总结
目前系统主要功能已基本成型，已具备中期检查与阶段演示条件。
后续重点是统计分析、系统优化、测试完善和论文收尾。
请各位老师批评指正。